## Slide 1
FlashComm v1 全特性耦合整改方案
目标：以 FX pass 机制为主线，逐步日落 layer/custom op 中的显式分支
整改主线：把“通信形态替换”从 layer if/else 和自定义算子分支迁移到 FX graph pass。
设计原则：先固化 dense 基线，再分层处理 MoE、shared_expert_dp、多流、多模态、量化和 padding。
关键判断：不是所有耦合都适合 pass 化；运行时调度、metadata、第一层输入布局仍需要 runtime/metadata 层整改。
最终目标：形成“pass 可表达的 pattern 库 + runtime 只负责布局/调度/metadata”的清晰边界。

## Slide 2
当前问题总览
问题域 | 当前现状 | 主要风险
命名与开关 | FlashComm1、enable_sp、pass enable_sp、FlashCommDensePass POC 并存 | 用户配置和运行时语义不一致
padding | maybe_all_gather / maybe_pad_and_reduce 内部做 pad/unpad/slice | ACL graph capture 后 host int slice 固化
shared_expert_dp | SED 会强制 enable_sp；enable_sp 也影响 shared_expert_dp_enabled() | 显式配置与实际 shared expert 行为混淆
multistream_moe | 多流是 stream/context 调度，但 shared_out 聚合受 SED/SP 影响 | 单开多流语义不透明
多模态 | 第一层缺少 dense LLM 的 embedding 后通信前提 | 第一层 pass pattern 不匹配
量化 | dense / MoE / SP 中 quant 与 AG/RS 相对位置不统一 | 通信带宽、精度和 pattern 冲突

## Slide 3
目标架构：分层收敛
配置层 统一接口与策略
Metadata 层 pad/layout 上移
FX Pass 层 pattern 替换
Runtime 层 调度/通信组
配置层：对齐社区 sequence_parallel 命名，FlashComm 作为 Ascend 内部实现名逐步弱化。
Metadata 层：统一 token padding、actual length、first-layer layout，避免图内动态 slice。
FX Pass 层：只做稳定算子 pattern 替换，如 AR+Norm、Norm+Quant+AG、MoE AG epilogue。
Runtime 层：保留 stream/event、EP/DP/TP 组、MoE dispatch/combine、FC3 context 等图外调度职责。

## Slide 4
整改边界：什么适合 pass，什么不适合
类别 | 适合程度 | 建议
all_reduce + RMSNorm | 适合 pass | 作为 dense 基线，已由 POC/SequenceParallelismPass 证明
RMSNorm + quant + all_gather | 适合 pass | 扩展 norm_quant_fusion_pass，明确 AG 在 quant 后
MoE all_gather 后移 | 部分适合 pass | 用 SequenceParallelismMoePass 承接可稳定匹配的 epilogue
padding / unpad / host num_tokens slice | 不适合图内处理 | 上移到 attention metadata / runner 图外
multistream gate/shared expert | 不适合纯 pass | 保留 runtime stream 调度，pass 只处理其中稳定算子片段
多模态第一层输入布局 | 不适合直接 pass | 先定义 metadata/layout，再决定是否新增 FirstLayerVL pattern

## Slide 5
阶段 0：统一术语和开关
现有概念 | 建议收敛方向 | 备注
VLLM_ASCEND_ENABLE_FLASHCOMM1 | 迁移到 additional_config / pass_config 策略 | 环境变量保留兼容期
enable_sp() | 明确表示 runtime FC1/SP 状态 | 不要同时承担 SED 判断
pass_config.enable_sp | 对齐社区 sequence_parallel | 作为正式 pass 入口候选
enable_flashcomm_pass_poc | 仅保留为穿刺开关 | 验证完成后应删除或合并
shared_expert_dp_enabled() | 拆成 explicit_sed / sp_enabled / pass_sp_enabled | 避免隐式改变 shared expert 语义
SE 决策点：最终外部接口是否完全对齐主社区 sequence_parallel。

## Slide 6
阶段 1：Dense 基线 pass 化
目标：先把最稳定的 dense FlashComm pattern 迁到 pass，证明替换语义和性能收益。
基础 pattern：all_reduce + npu_add_rms_norm_bias -> reduce_scatter + npu_add_rms_norm_bias + all_gather。
当前 POC：FlashCommDensePass 复用 Middle/LastAllReduceRMSNormPattern，并通过独立开关接入。
动作 | 建议
短期 | 继续用 POC 向 SE 验证思路，补真实 dense TP>1 smoke
中期 | 合并到正式 SequenceParallelismPass 命名体系
长期 | 删除 linear_op 中可由 pass 表达的 FC1 特判

## Slide 7
阶段 2：padding 上移是前置整改
需求中最明确的工程问题：FlashComm 自定义算子里做 pad/unpad/slice 与图模式天然冲突。
整改原则：模型图内不再根据 host 侧 num_tokens 做 slice；pad 规则统一在 attention metadata / runner 构造阶段完成。
涉及路径：register_custom_ops.py 的 maybe_all_gather/maybe_pad_and_reduce/maybe_chunk_residual，distributed/utils.py 的 FC3 allgather/unpad。
收益：pass pattern 的输入输出 shape 更稳定，多模态、MoE、量化都能共享统一 token layout 语义。

## Slide 8
阶段 3：shared_expert_dp 解耦
当前耦合 | 问题 | 整改建议
SED 开启强制 enable_sp() | SED 与 FlashComm/SP 绑定不透明 | 保留正确性绑定，但以显式策略记录，不通过 helper 隐式修改
shared_expert_dp_enabled() 包含 enable_sp() | FlashComm 开启会影响 shared expert 是否 allreduce | 拆 helper，区分 explicit_sed 和 sp_runtime_state
shared expert 命中 helper 后禁用 TP op | 显存劣化来源不直观 | 文档和日志明确提示权重复制/显存代价
MoE prepare/finalize 受 SED/replace_allreduce 共同影响 | 张量 token 分布状态难追踪 | 引入 layout state 注释或 metadata 标记

## Slide 9
阶段 4：multistream_moe 保留 runtime 调度边界
多流 MoE 的本质是调度优化：gate_stream、shared_expert_stream、quant_stream、FlashCommon3Context。
这类 stream/event/context 依赖不适合全部放进 FX pass；pass 只处理其中稳定的算子子图。
整改重点不是“给多流写一个大 pass”，而是明确 shared_out/topk/hidden_states 的布局状态。
建议建立组合矩阵：SED on/off、SP on/off、multistream gate/shared、MoECommType、量化类型。

## Slide 10
阶段 5：MoE 的 pass 化策略
MoE 子问题 | 建议机制 | 理由
标准 routed expert dispatch/combine | runtime 保留 | 依赖 EP/DP/通信组与 kernel
MoE 前后 AG/RS epilogue | pass + runtime 协同 | 图上可匹配部分交给 SequenceParallelismMoePass
shared expert 输出 allreduce | runtime 保留并解耦 helper | 和 SED/TP 权重部署强相关
AllGather+EP 下 W8A8 预量化 | runtime 先保留，后续验证可 pass 化 | 与 quant_type/pertoken_scale 强相关
MXFP8 prepare TODO | 专项决策 | 目前与 W8A8 策略不一致

## Slide 11
阶段 6：多模态模型整改方案
核心问题：多模态第一层缺少 dense LLM 的 embedding 后通信前提，第一层 RMSNorm 前不是同构 pattern。
短期：明确跳过 VL 第一层 dense FlashComm pattern，保留现有 layer0 runtime 特判，避免错误匹配。
中期：把文本 embedding、vision merge、placeholder 写回后的 layout 用 metadata 显式描述。
长期：如果数学上允许，把第一层构造成可匹配子图；否则新增 FirstLayerVLPattern，只处理明确模型族。
deepstack 中间层已有 pass 思路：chunk(deepstack_input_embeds) 与 reduce_scatter 对齐，可作为中间层模板。

## Slide 12
阶段 7：量化场景整改方案
场景 | 当前现状 | 整改建议
Dense norm+quant | norm_quant_fusion_pass 已有 SP pattern：norm -> AG -> quant 替换为 norm_quant -> AG | 正式纳入 pass 化主线，验证 AG 在 quant 后的收益与正确性
Row W8A8 + RS | linear_op 中 quantize 后 npu_mm_reduce_scatter_base | 先保留 runtime，后续考虑 GEMM+RS pass/fusion
MoE W8A8 prepare | npu_dynamic_quant 在 EP allgather 前 | 保留并补矩阵测试，确认 pertoken_scale AG 语义
MoE MXFP8 prepare | TODO：不预量化，留在 MoE MLP | SE 决策：是否对齐 W8A8 或明确不支持
multistream gate + quant | W8A8 dynamic 从 FC3 context 取 topk | 保留 runtime context，pass 不表达 stream 依赖

## Slide 13
推荐 pass 库分层
Pass 层 | 负责 pattern | 备注
DenseSequenceParallelPass | AR + Norm -> RS + Norm + AG | 主社区 sequence_parallel 对齐
NormQuantSPPass | Norm + AG + Quant -> NormQuant + AG | 确保量化后通信
MoeSequenceParallelPass | MoE allgather epilogue / allgather+chunk no-op | 只处理稳定 epilogue
VLMiddleLayerPass | deepstack add + norm 的中间层 pattern | 多模态中间层，不处理第一层
FirstLayerVLPass | 可选，模型族白名单 | 只有当第一层 layout 被 metadata 固化后再做

## Slide 14
日落清单：从哪里开始删 if/else
优先级 | 日落对象 | 前置条件
P0 | 模型图内 pad/unpad/slice | attention metadata / runner 已统一 padding
P1 | dense linear 中可由 AR+Norm pass 表达的 FC1 分支 | dense pass e2e 与性能通过
P1 | env 与 pass 双轨同步胶水 | 统一配置入口
P2 | 多模态中间层 deepstack runtime chunk 特判 | VL middle pass 稳定覆盖
P2 | norm_quant 中重复 AG/quant 分支 | NormQuantSPPass 覆盖主量化类型
P3 | MoE prepare/finalize 中可稳定图化的 epilogue | MoE pass 与通信矩阵验证完成

## Slide 15
测试矩阵建议
维度 | 建议覆盖
模型类型 | dense LLM、MoE、shared expert MoE、VL、VL+MoE 如有
并行 | TP=1/2/4，EP on/off，DP on/off，prefill/decode
开关 | sequence_parallel/pass、runtime FC1、SED、multistream_gate/shared
通信类型 | ALLGATHER、ALLTOALL、MC2、FUSED_MC2
量化 | BF16、W8A8、MXFP8、动态量化
图模式 | eager、compile、ACL graph capture 不同 capture size
正确性指标 | 输出一致性、shape/layout invariants、matched_count、无图内动态 slice
性能指标 | prefill 大 batch、decode 小 batch、通信量、显存峰值

## Slide 16
分阶段落地计划
阶段 | 目标 | 交付物
S0 | 术语/开关对齐 | 设计文档、配置迁移方案、helper 拆分方案
S1 | Dense pass 正式化 | SequenceParallel pass 路线确认，POC 合并/日落
S2 | Padding 上移 | 删除 custom op 内动态 slice，metadata 统一 pad
S3 | 量化 pass 扩展 | NormQuantSPPass 覆盖 W8A8 dense，明确 MXFP8 策略
S4 | MoE/SED 解耦 | shared_expert_dp_enabled 拆分，MoE 通信矩阵测试
S5 | 多模态/VL | 第一层 layout 方案，中间层 pass 覆盖，模型白名单
S6 | 多流收敛 | runtime 调度边界文档，FC3 allgather/pad 清理

## Slide 17
需要 SE 决策的问题
外部接口是否完全对齐主社区 sequence_parallel，FlashComm 是否只作为 Ascend 内部实现名。
SED 与 FlashComm/SP 的绑定是否是正确性要求；如果只是性能策略，是否允许用户显式选择。
多流 MoE 在 SED 关闭、SP 关闭时是否允许单开；允许的话支持哪些 MoECommType 和模型白名单。
多模态第一层是选择构造同构通信子图，还是长期用 FirstLayerVL 特化规则。
MXFP8 是否要对齐 W8A8 的“量化后 AG”策略，还是明确不支持该优化。
padding 上移方案由哪个需求统一承接，完成前哪些 pass 只能作为实验能力。

## Slide 18
建议结论
完整整改不应追求“一把大 pass 覆盖所有场景”，而应分成 stable pattern pass、metadata 统一、runtime 调度三条线。
Dense + 量化的稳定 pattern 优先 pass 化；MoE/多流/shared expert 先解耦语义，再逐步把 epilogue 图化。
多模态第一层是结构性例外，必须先解决输入 layout，再决定是否新增专用 pass。
padding 上移是全局前置条件，它决定后续 pass pattern 是否能稳定且图模式安全。
建议用现有 FlashCommDensePass POC 作为 SE 讨论的最小样例，但最终收敛到社区 sequence_parallel 命名和 pass 体系。